АДМИНИСТРАЦИЯ  БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2019                                                                                                                                   № 93

г. Бийск

Об утверждении плана-графика перехода на

предоставление муниципальных услуг в

электронной форме

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ          «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», в целях организации планомерного перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1._Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Бийского района Алтайского края.

2._Разместить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на официальном сайте Администрации Бийского района Алтайского края.

Глава района                                                                                             В.Ф. Трухин

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Бийского района Алтайского края

от 11.02.2019 № 93

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Бийского района Алтайского края

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Управление по ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительство Администрации Бийского района | 01.03.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 2 | Предоставление выписки из реестра объектов муниципальной собственности | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 3 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Управление по ЖКХ, отдел строительства и дорожного хозяйства Администрации Бийского района | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 4 | Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 5 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 6 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние) | МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 7 | Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | Архивный отдел Администрации Бийского района | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 8 | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 9 | Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |
| 10 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края» | 01.04.2019г. | 01.06.2019г. | 01.09.2019г. | 01.09.2019г. | 01.01.2020г. |