План создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры  в Бийском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2021 году | План на 2022 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 3232,3 |  | 3200 32,3 |  | 2022 | Ремонт дорог |
| 2 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Енисейское | краевой, местный бюджеты | 3275 4062,1 | 3275 4062,1 |  |  | 2021 | Ремонт дорог |
| 3 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Большеугренево | краевой, местный бюджеты | 7020,7 |  |  |  | 2020 | Ремонт дорог |
| 4 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 6012,6 |  |  |  | 2020 | Ремонт дорог |
| 5 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Шебалино | краевой, местный бюджеты | 5703,3 |  |  |  | 2020 | Ремонт дорог |
| 6 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Первомайское, ул. Степная ул. Спортивная | местный бюджет краевой, местный бюджеты | 9361,7 3397,9 178,8 |  |  |  | 2019 | Ремонт дорог |
| 7 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Лесное | местный бюджет | 11 331,6 |  |  |  | 2019 | Ремонт дорог |
| 8 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Малоенисейское | краевой, местный бюджеты | 11052 |  |  |  | 2018 | Ремонт дорог |
| 9 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Усятское | местный бюджет | 10 141,9 |  |  |  | 2018 | Ремонт дорог |
| 10 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Новиково | краевой, местный бюджеты | 3484 |  |  |  | 2015-2020 | Ремонт дорог |
| 11 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Новиково | местный бюджет | 13403,7 |  |  |  | 2017 | Ремонт дорог |
| 12 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Шебалино | местный бюджет | 322 |  |  |  | 2017 | Ремонт дорог |
| 13 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Первомайское | местный бюджет | 896 |  |  |  | 2017 | Ремонт дорог |
| 14 | Капитальный ремонт дорог в селах | п. Заря | местный бюджет | 520 |  |  |  | 2017 | Ремонт дорог |
| 15 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Лесное | местный бюджет | 2520 |  |  |  | 2017 | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2021 году | План на 2022 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1,2,3,4 и низкого давления от ГРП 1,2,3,4 |  | с. Верх-Катунское | краевой бюджет | 8376 |  |  |  | 2023 | Проектирование |
| 1.2 | Модульная газовая котельная |  | с.Лесное | краевой бюджет | 3000 |  |  | 3000 | 2023 | Проектирование |
| 1.3 | Газопровод высокого давления до ГРП |  | с. Лесное | федеральный, краевой, местный бюджеты | 1000 |  |  | 1000 | 2023 | Проектирование |
| 1.4 | Распределительный газопровод от ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10Бийского района Алтайского края центральной котельной |  | с. Сростки | краевой бюджет | 75497,1 |  |  | 52666,7 | 2020-2023 | Проектирование 2019 г. и строительство распределительного газопровода |
| 1.5 | Распределительный газопровод по улицам: Северная, Степная, Луговая от ул. Магистральной до ул. Российской |  | с. Первомайское | краевой бюджет | 10000 |  |  | 10000 | 2023 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.6 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1,2,3,4 и низкого давления от ГРП 1,2,3,4 |  | с. Верх-Катунское | краевой бюджет | 75000 |  |  | 75000 | 2023 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.7 | Газопровод высокого давления до ГРП |  | с.Лесное | краевой бюджет | 3000 |  |  |  | 2023 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.8 | Распределительный газопровод по ул. Бийской, Буровой, Пригородной, Березовой, Восточной от ул. Магистральной до ул. Российской |  | с. Первомайской | федеральный, краевой, местный бюджеты | 15760 |  |  |  | 2018-2020 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.9 | Распределительный газопровод по ул. Октябрьской, Алтайской, Сибирской, Социалистической, Степной до Тогульского тракта |  | с. Первомайское | федеральный, краевой, местный бюджеты | 17852 |  |  |  | 2016-2018 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.10 | Распределительный газопровод по ул. Пролетарская, Луговая, пер. Мирному и тогульскому тракту до промзоны |  | с. Первомайской | федеральный, краевой, местный бюджеты | 11258 |  |  |  | 2015-2019 | Строительство распределительного газопровода |
| 1.11 | Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |  |  | Внебюджетные источники | 25000 |  |  | 25000 | 2022-2023 | Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2021 году | План на 2022 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ "Лесная СОШ" | с.Лесное | местный бюджет | 266 |  |  |  | 2020 | Составление сметной документации на демонтажные и монтажные работы |
| 2.2 |  | Капитальный ремонт теплотрассы | п. Заря | внебюджетные средства, краевой местный бюджет | 62 18008,42 |  |  |  | 2019 2020 | Разработка ПСД, осмотр и создание дефектной ведомости Замена тепловых сетей |
| 2.3 |  | Капитальный ремонт теплотрассы | с. Малоенисейское | внебюджетные средства, местный бюджет | 13384,9 |  |  |  | 2020 | Частичная замена тепловых сетей |
| 2.4 |  | Тепловые сети | с. Лесное | внебюджетные средства | 200 |  |  |  | 2017 | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |
| 2.5 |  | Тепловые сети | с. Малоенисейское | внебюджетные средства | 150 |  |  |  | 2017 | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |
| 2.6 |  | Котельная с. Светлоозерское | с. Светлоозерское | местный бюджет | 10123,9 |  |  |  | 2017 | Модульная котельная установка МКУ - 3 с подключением к существующим тепловым сетям |
| 3.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка ПСД по водоснабжению | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 4958 | 1777 | 3181 |  | 2021-2022 | Разработка ПСД |
| 3.2 |  | Скважина | с. Верх-Катунское, п. Пригородный | краевой, местный бюджеты | 3341,4 4165,9 |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт |
| 3.3 |  | Водопроводные сети | с. Новиково | внебюджетные средства | 100 |  |  |  | 2019 | Замена 0,25 км водопроводных сетей |
| 3.4 |  | Скважина | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 1894,1 19,7 |  |  |  | 2019 | Капитальный ремонт |
| 3.5 |  | Скважина | п. Ясная Поляна | краевой, местный бюджеты | 2315,7 23,4 |  |  |  | 2019 | Капитальный ремонт |
| 3.6 |  | Скважина | п. Восточный | краевой, местный бюджеты | 2491 25,1 |  |  |  | 2019 | Капитальный ремонт |
| 3.7 |  | Скважина | с. Первомайское | местный бюджет | 1544,4 |  |  |  | 2017-2018 | Капитальный ремонт |
| 3.8 |  | Скважина | с. Шебалино | местный бюджет | 623 |  |  |  | 2017 | Капитальный ремонт |
| 3.9 |  | Скважина | с. Енисейское | местный бюджет | 756,2 |  |  |  | 2017-2018 | Капитальный ремонт |
| 3.10 |  | Водопроводные сети | с.Первомайское | внебюджетные средства | 1000 |  |  |  | 2017 | Замена 2,5 км водопроводных сетей |
| 3.11 |  | Водопроводные сети | с. Новиково | внебюджетные средства | 200 |  |  |  | 2017 | Замена 0,5 км водопроводных сетей |

4. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Освоено в 2021году | План на 2022 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Первомайский Дом культуры | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 3589,8 |  |  |  | 2017 -2018 | Разработка ПСД |
|  |  |  | краевой, местный бюджеты | 116398 |  |  |  | 2018-2020 | Капитальный ремонт |
|  |  |  | краевой, местный бюджеты | 1890,6 |  |  |  | 2020 | Благоустройство площади |
| 4.2 | Новиковский Дом культуры | с. Новиково | краевой, местный бюджеты | 47135,5 | 37047,4 |  |  | 2020 - 2021 | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа» | с. Светлоозерское | краевой, местный бюджеты | 16884,9 |  |  |  | 2019 - 2020 | Капитальный ремонт |
| 4.4 | Капитальный ремонт здания учебного корпуса МКОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа» | с. Светлоозерское | краевой, местный бюджеты | 44791,4 | 34401,9 |  |  | 2020-2021 | Капитальный ремонт |
| 4.5 | Капитальный ремонт здания детского сада "Березка" МБОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа» | с. Светлоозерское | краевой, местный бюджеты | 3860,5 |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт |
| 4.6 | Капитальный ремонт здания школы Верх - Бехтемирского филиала МБОУ «Шебалинская средняя общеобразовательная школа имени братьев Кравченко» | с. Верх-Бехтемир | краевой, местный бюджеты | 3091,5 |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт |
| 4.7 | - МКУК «КДЦ «Калининский сельский Дом культуры» | с. Стан-Бехтемир | краевой, местный бюджеты | 700 |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт кровли |
| 4.8 | - Капитальный ремонт системы отопления здания МБОУ «Лесная СОШ» | с. Лесное | краевой, местный бюджеты | 5250 |  |  |  | 2020 | Капитальный ремонт |
| 4.9 | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа №2», строительство пристройки на 200 учащихся | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 1798,8 |  |  |  | 2019 | Проектирование строительства |