АДМИНИСТРАЦИЯ  БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2023                                                                                     № 1216

г. Бийск

| Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Бийского района от 17.11.2014  № 739 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бийского района Алтайского края.

- Постановление Администрации Бийского района от 22.02.2019 № 119 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2019-2023 годы, с изменениями от 21.08.2020 № 543; от 15.10.2020 № 765; от 01.03.2021 № 224; от 07.02.2023 № 109 признать утратившими силу.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на               и.о. заместителя Главы Администрации района, начальника                                 МКУ «Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, газификации и транспорту Администрации Бийского района» Боровикова Е.С.

Глава района                            			                               Д.С. Артемов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Бийского района

от ________  № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края»

на 2024-2027 годы

2023 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, газификации и транспорту администрации Бийского района» |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Органы местного самоуправления |
| Участники Программы | Организации жилищно-коммунального хозяйства района (по согласованию) |
| Подпрограммы | Программа не предусматривает деление на подпрограммы |
| Цели Программы | Улучшение качества коммунальных услуг |
| Задачи Программы | Обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; Соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, ед.; Выплата компенсации гражданам за коммунальные услуги с целью соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2027 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования Программы | Финансирование мероприятий программы составляет 220 533,504 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 219 033,504 тыс. рублей; 2025 год – 500 тыс. рублей; 2026 год – 500 тыс. рублей; 2027 год – 500 тыс. рублей; из них: общий объем средств краевого бюджета – 206 305,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 206 305,6 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; общий объем средств муниципального бюджета – 14 227,904 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 12 727,904 тыс. рублей; 2025 год – 500 тыс. рублей; 2026 год – 500 тыс. рублей; 2027 год – 500 тыс. рублей; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации. |

# Общая характеристика сферы реализации Программы

Данная Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, а также модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бийский район Алтайского края.

Программа также направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Бийского района характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, большой степенью износа основных фондов.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и в настоящий период  тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса для  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формирует  стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является невысокое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают от 18 до 50 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной аварий в зимний период.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.

Финансовое состояние предприятий ЖКХ не позволяет в полном объеме проводить текущие ремонты эксплуатируемого оборудования и сетей, а бюджеты муниципальных образований не позволяют обеспечивать капитальные ремонты основных средств, осуществлять их обновление и модернизацию.

Реализация Программы позволит:

привлечь средства районного бюджета для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

привлечь денежные средства инвесторов.

# Цели и задачи Программы, описание основных конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней, поставленные в программе задачи будут решаться путем применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Основная цель Программы - улучшение качества коммунальных услуг, за счет решения следующих задач:

обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

2.2. Конечные результаты реализации Программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы: 2024 – 2027 годы, без деления на этапы.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение задач, которые будут реализованы посредством выполнения мероприятий (Приложение № 4):

привлечение бюджетных средств района, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, их модернизацию, капитальный ремонт  и строительство;

выплата компенсации гражданам  за коммунальные услуги с целью соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы за счёт снижения затрат путём проведения работ по  модернизации оборудования;

проведение единой технической политики на территории Бийского района Алтайского края в области обеспечения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе замена технологического оборудования на более совершенное, ликвидация износа основных фондов, реконструкция объектов ЖКХ.

# 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на реформирование и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса, за счет:

средств районного бюджета;

средств краевого бюджета.

Общий объем финансирования Программы 220 533,504  тыс. рублей (Приложение № 3).

# 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

# 6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации Бийского района Алтайского края от 17.11.2014 № 739.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, ед.;

выполнение мероприятий программы позволит осуществить модернизацию объектов в объемах, указанных в Приложении № 4 и обеспечит к 2027 году:

повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

снижение уровня износа оборудования;

улучшение экологической ситуации в районе;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

# 7. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий программы предусматривает участие органов местного самоуправления, организаций ЖКХ (по согласованию), прочих инвесторов.

Администрация Бийского района Алтайского края осуществляет:

развитие нормативной правовой и методической базы реформирования жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края;

финансирование в пределах средств, определённых бюджетом, проведения работ по модернизации (реконструкция, капитальный ремонт объектов ЖКХ), привлечение частных инвестиций;

организацию и проведение информационной работы среди населения;

обеспечение контроля за реализацией программы.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, газификации и транспорту администрации Бийского района», которое организует:

мониторинг выполнения мероприятий Программы;

подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год по объемам финансирования;

анализ хода выполнения мероприятий Программы и внесение предложений по совершенствованию механизма ее реализации;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

подготовку документов для отбора проектов финансируемых в рамках Программы на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий программы за счёт средств районного бюджета осуществляется следующим образом:

МКУ «Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, газификации и транспорту администрации Бийского района» после соответствующей проверки документов на предмет соответствия перечня выполненных мероприятий и заявленной суммы формируют для комитета по финансам, налоговой и кредитной политике бюджетную заявку для финансирования;

финансирование проведенных мероприятий производится за счёт средств районного и краевого бюджета;

контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ «Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, газификации и транспорту администрации Бийского района».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год (факт) | 2024 год (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | ед. | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 2. | Количество неоформленных объектов ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество не актуализированных схем тепло и водоснабжения | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы

- МЕТОДИКА

оценки эффективности Программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения зада Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),        где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи  Программы;

Si – оценка значения i-индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%, где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой    тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей),    желаемой тенденцией развития которых является снижение значений. В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%;

1.2. Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Fin = K / L*100%, где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий отчетный период;

1.3. Степень реализации мероприятий Программы.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), где:

j=1

Mer – оценка степени реализации мероприятий программы;

Rj – показатель достижения  ожидаемого  непосредственного результата  j-го мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

 – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где:

O – комплексная оценка;

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи  Программы;

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

Mer – оценка степени реализации мероприятий программы.

2. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем  эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края» на 2024-2027 годы

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | 219 033,504 | 500 | 500 | 500 | 220 533,504 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования Бийский район | 12 727,904 | 500 | 500 | 500 | 14 227,904 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 206 305,6 | 0 | 0 | 0 | 206 305,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования Бийский район |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |