АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                      		  	              № 893

г. Бийск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края» на               2021-2026 годы

На основании государственной программы Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 г. № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Бийского района Алтайского края от 29.09.2015 г. № 586  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края» на 2015-2020 годы.

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края» на 2021-2026 годы.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Бийского района.

Глава района                                           			                         В.Ф. Трухин

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации

Бийского района

от 11.11.2020 г. № 893

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края» на 2021-2026 годы

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, Администрация Бийского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрации сельских поселений Бийского района Алтайского края |
| Цель программы | Развитие дорожной сети в сельских поселениях Бийского района Алтайского края |
| Задачи программы | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети: Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения; инвентаризация и регистрация права собственности на обьекты дорожного хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения: Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 150 354 700 рублей, из них: Из краевого бюджета – 18 825 000 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3 275 000 рублей; 2022 год – 3 275 000 рублей; 2023 год – 3 275 000 рублей; 2024 год – 3 000 000 рублей; 2025 год – 3 000 000 рублей; 2026 год – 3 000 000 рублей Из местного бюджета –131 529 700 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 20 129 500 рублей; 2022 год – 21 195 000 рублей; 2023 год – 22 551 300 рублей; 2024 год – 22 551 300 рублей; 2025 год – 22 551 300 рублей; 2026 год – 22 551 300 рублей. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения составит 14 тыс. м2: Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составит 63% |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа направлена на решение задач и достижение целей указанных в паспорте Программы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Бийского районного Совета народных депутатов от 13.12.2013 г. № 66-сд «Об утверждении положения о дорожном фонде Муниципального образования Бийский район Алтайского края», решением Бийского районного Совета народных депутатов от 22.12.2014 г. № 107-сд «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», постановлением Администрации Бийского района Алтайского края от 17.11.2014 г. № 739 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края».

Программа разработана на основе диагностики состояния улично-дорожной сети сельских поселений.

На территории Бийского района Алтайского края находятся 37 населенных пунктов, которые связаны между собой автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значений.

По состоянию на 01.01.2020 г. протяженность автомобильных дорог местного значения в Бийском районе составляет 1 211,83 км, из них с твердым покрытием  765,46 км, грунтовых- 459,4 км. Все автодороги относятся к IV-V технической категории.

Эффективное функционирование дорожной сети и ее устойчивое развитие являются необходимыми условиями экономического роста, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Только 28 % дорог местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

  - Основными требованиями в сфере дорожного хозяйства являются:

    - Значительный износ улично-дорожной сети;

    - Несоответствие автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям;

    - Недостаток финансовых средств на выполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности.

Дорожная сеть сельских поселений в настоящее время не в полной мере отвечает социально-экономическим потребностям общества – 72% автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

  - Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

    - Развитие дорожной сети сельских поселений;

    - Обеспечение удовлетворительного состояния объектов дорожного хозяйства.

  - Целью Программы является развитие дорожной сети в сельских поселениях Бийского района Алтайского края.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

    - Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

    - Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения;

    - Инвентаризация и регистрация права собственности на объекты дорожного хозяйства.

  - В результате реализации Программы к 2026 году предполагается:

    - Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения составит 14 тыс. м2;

    - Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составит 63 %.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях (Приложение №1).

  - Программа реализуется в период с 2021 по 2026 годы без деления на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на достижение цели Программы.

Указанные меры будут способствовать развитию улично-дорожной сети в сельских поселениях Бийского района. Так же в Программе предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение удовлетворительного состояния объектов дорожного хозяйства.

Перечень мероприятий Программы (Приложение №2).

- Общий оббьем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Расходы Программы формируются за счет средств дорожного фонда Алтайского края и дорожного фонда Бийского района.

Общий объем финансирования Программы в 2021-2026 годах составит 150 354 700 рублей, из них:

Из краевого бюджета –  18 825 000 рублей, в том числе по годам:

2021- 3 275 000 рублей;

2022 год – 3 275 000 рублей;

2023 год – 3 275 000 рублей;

2024 год – 3 000 000 рублей;

2025 год – 3 000 000 рублей;

2026 год – 3 000 000 рублей

из местного бюджета –  131 529 700 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 20 129 500 рублей;

2022 год – 21 195 000 рублей;

2023 год – 22 551 300 рублей;

2024 год – 22 551 300 рублей;

2025 год – 22 551 300 рублей;

2026 год – 22 551 300 рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

- Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения).

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности использования бюджетных средств.

Комплексная оценка эффективности Программы осуществляется согласно методике, утвержденной постановлением Администрации Бийского района Алтайского края от 17.11.2014 г. № 739 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийского района Алтайского края».

- Механизм реализации Программы

Организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

  - Ответственный исполнитель Программы:

    - Организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями, несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а так же конечных результатов ее реализации;

    - Представляет в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

    - Проводит оценку эффективности Программы;

    - Запрашивает у участников Программы, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

    - Рекомендует участникам Программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

    - Подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты и представляет их в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края.

  - Участники Программы:

    - Осуществляют реализацию Программы в рамках своей компетенции;

    - Представляют ответственному исполнителю Программы предложения по разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие;

    - Представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Бийского района Алтайского края от 17.11.2014 г. № 739 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края».

.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства Бийского района

Алтайского края» на 2021-2026 годы.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. |  | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (факт) | 2021 год (оценка) |  | годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | тыс. м2 | 11,96 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 72,0 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края» на 2021-2026 годы.

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок реали зации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1 | Цель - Развитие улично-дорожной сети в сельских поселениях | 2021-2026 годы | Администрация Бийского района, Администрация сельсоветов | 23 404 500 | 24 470 000 | 25 826 300 | 25 551 300 | 25 551 300 | 25 551 300 | 150 354 700 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 18 825 000 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 20 129 500 | 21 195 000 | 22 551 300 | 22 551 300 | 22 551 300 | 22 551 300 | 131 529 700 |  | местный бюджет |
| 2 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | 2021-2026 годы | Администрация сельсоветов | 22 904 500 | 23 970 000 | 25 326 300 | 25 051 300 | 25 051 300 | 25 051 300 | 147 354 700 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 18 825 000 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 19 629 500 | 20 695 000 | 22 051 300 | 22 051 300 | 22 051 300 | 22 051 300 | 128 529 700 |  | местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт улично-дорожной сети в Бийском районе Алтайского края | 2021-2026 годы | Администрация Бийского района | 22 904 500 | 23 970 000 | 25 326 300 | 25 051 300 | 25 051 300 | 25 051 300 | 147 354 700 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 18 825 000 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 19 629 500 | 20 695 000 | 22 051 300 | 22 051 300 | 22 051 300 | 22 051 300 | 128 529 700 |  | местный бюджет |
| 8 | Задача 2 Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения | 2021-2026 годы | Администрация Бийского района, Администрация сельсоветов |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 2.1. Организация работы районной комиссии по обследованию состояния дорог, улиц, автобусных и школьных маршрутов | 2021-2026 годы | Администрация Бийского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| 10 | Задача 3. Инвентаризация и регистрация права собственности на объекты дорожного хозяйства | 2021-2026 годы | Администрация сельсоветов | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 3 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 3 000 000 | Местный бюджет |
| 11 | Мероприятие 3.1. Подготовка и оформление правоустанавливающей документации на объекты дорожного хозяйства | 2021-2026 годы | Администрация сельсоветов | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 3 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | 3 000 000 | местный бюджет |

СОГЛАСОВАНО

| Должность работников, завизировавших проект | Личная подпись | Инициалы и фамилия | Дата визиро вания | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Управляющий делами |  | Н.Е. Угрюмова |  |  |
| Зам. Главы Администрации района, начальник управления по ЖКХ |  | Ю.А. Анищенко |  |  |
| Председатель комитета |  | С.А. Власов |  |  |
| Заведующий протокольным сектором |  | Н.Ю. Чурсина |  |  |

Косякова Марина Сергеевна

33-79-06

Добрый день.

Для удаления и добавления дорог мне нужно постановление с перечнем дорог.

Что бы понимать что эти дороги закреплены за вашей организацией.

--

С уважением, Некрасов Никита Михайлович

служба технической поддержки ФАУ "РОСДОРНИИ"

8 (495) 121-09-27