**Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Газификация муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2018-2020 годы в 2020 году.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План по программе на 2020г | Факт в 2020г | Факт к плану, % |
| 1 | Протяжённость газопроводов | км | 4,6 | 4,6 | 100 |
| 2 |  Количество квартир (домов) с возможностью газификации | шт. | 145 | 145 | 100 |
| 3 |  Котельные, переведённые на газ  | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 4 |  Количество сельских поселений получивших газ | ед. | 0 | 1 | 100 |
| 5 |  Численность населения, обеспеченного природным газом | чел. | 435 | 435 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2020г по Программе составляет 35 912,4 тыс. руб. в том числе из бюджета МО 1 100 тыс.руб, из краевого бюджета 26 412,4 тыс.руб, из внебюджетных источников 8 400 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2020 года составляет 33 246,5 тыс.руб, в том числе из бюджета МО 1 300,6 тыс. рублей, из краевого бюджета 23545,9 тыс. руб., из внебюджетных источников 8 400 тыс.рублей. Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 92,6%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 97,5%. Программа характеризуется высоким уровнем эффективности.

**2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).**

 **Состояние проблемы**

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Бийского района является газификация. Для населения, проживающего в частном секторе, что для Бийского района наиболее актуально, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячую воду круглый год.

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Число абонентов газораспределительной сети достигло 848, соответственно пользующихся природным газом 2544 человек.

 В 2020 году проведены следующие работы на объектах газификации:

- сдан в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод от ГРП-9 по улицам Бийская, Буровая, Пригородная, Березовая, Восточная от ул.Магистральной до ул.Российской в с.Первомайское Бийского района» протяженностью 4,6 километра, с возможностью подключения к природному газу 145 домовладений;

- начато строительство объекта «Распределительный газопровод от ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10 в с. Сростки Бийского района Алтайского края» протяженностью 17 километров, с возможностью подключения к природному газу 700 домовладений.

- начат сбор информации для проектирования объекта «Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1,2,3,4 и низкого давления от ГРП-1,2,3,4 в с. **Верх-Катунское** Бийского района Алтайского края» протяженностью 17 км, с возможностью подключения 550 квартир.

- микрорайон «Солнечный» непосредственно примыкающий к черте г.Бийска, но административно относящийся к с.Семеновод получил распределительный газопровод построенный за счет средств из внебюджетных источников.