Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварийный ситуаций на объектах ЖКХ | ед. | 9 | 9 | 100 |
| 2 | Просроченная кредиторская задолженность предприятий ЖХК за ТЭР | тыс.руб. | 29000 | 25105 | 100 |
| 3 | Количество неоформленных объектов ЖКХ | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 4 | Количество неактуализированных схем тепло-, водоснабжения | ед. | 9 | 9 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 27 201,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24 596,8 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 605 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            26 521,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24 660,7 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1 860,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 97,5%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,2%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В 2020 году был проведен капитальный ремонт участка теплотрассы в с.Малоенисейское. Заменено 990 м. теплотрассы в двухтрубном исполнении. Произведено бурение двух новых скважин (п. Пригородный, с. Верх-Катунское). Проводились тендерные закупки на приобретение оборудования для модернизации котельных района в целях снижения потребления энергоресурсов и повышения качества оказываемых услуг.

В общей сложности было приобретено:

- Генератор дизельный – 1 шт. – для организации передвижной точки питания котельных.

- Генератор бензиновый – 1 шт. – для проведения ремонтных работ на трассах тепло- и водоснабжения.

- Дымососы – 6 шт. – для замены изношенных на котельных района в целях повышения энергоэффективности.

- Насосы циркуляционные – 8 шт. - для замены изношенных из строя на котельных района в целях повышения энергоэффективности.

- Дутьевой вентилятор – 1 шт. для замены в котельной с. Лесное.

Помимо этого приобретались материалы для проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.

Превышение плана по погашению кредиторской задолженности объясняется тем, что 29.12.2020 г.  МУП «Энергетик» произвел погашение части кредиторской задолженности за электроэнергию.