Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края на 2021-2026 годы» в 2021 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | тыс. кв.м | 12 | 8,2 | 68,3 |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 68 | 83 | 81,9 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 75,1%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 25 402 333,27 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 3 275 000 тыс. рублей;

средства бюджета района – 22 127 333,27 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   14 350 937,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 3 275 000 тыс. рублей;

средства бюджета района – 11 075 937,74 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 56,5%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 43,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

На территории Бийского района Алтайского края находятся 37 населенных пунктов, которые связаны между собой автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значений.

По состоянию на 01.01.2022 г. протяженность автомобильных дорог местного значения в Бийском районе составляет 1 211,8 км, из них с твердым покрытием  806,4 км, грунтовых- 384,3 км. Все автодороги относятся к IV-V технической категории.

В 2021 году ремонтные работы улично-дорожной сети производились на

- с. Первомайское: «Ремонт проезда на площади Мира»  ООО «БийскДорСтрой» - 4 106 620 руб.

- с. Енисейское «Ремонт участка проезжей части ул. Мисюкова. Подъездные пути к школе, Дому культуре в с. Енисейское» ООО « ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДЩСУ»  - 7 266 000,00 руб.