**Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Газификация муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2021-2023 годы в 2021 году.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План по программе на 2021г | Факт в 2021г | Факт к плану, % |
| 1 | Протяжённость газопроводов | км | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 2 | Количество квартир (домов) с возможностью газификации | шт. | 350 | 350 | 100 |
| 3 | Количество сельских поселений получивших газ | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Численность населения, обеспеченного природным газом | чел. | 1050 | 1050 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2021г по Программе составляет 16 312,7 тыс. руб. в том числе из бюджета МО 600,0 тыс.руб, из краевого бюджета 15 712,7 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2021 года составляет 15 712,7 тыс.руб, в том числе из бюджета МО 0,00 тыс. рублей, из краевого бюджета 15 712,7 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 96,3%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 98,8%. Программа характеризуется высоким уровнем эффективности.

**2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).**

**Состояние проблемы**

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Бийского района является газификация. Для населения, проживающего в частном секторе, что для Бийского района наиболее актуально, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячую воду круглый год.

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Число абонентов газораспределительной сети достигло 848, соответственно пользующихся природным газом 2544 человек.

В 2021 году проведены следующие работы на объектах газификации:

- продолжается строительство объекта «Распределительный газопровод от ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10 в с. Сростки Бийского района Алтайского края» протяженностью 17 километров, с возможностью подключения к природному газу 700 домовладений.