Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бийского района Алтайского края» на 2021-2026 годы и их значениях

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших условия с использованием программных механизмов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию площадок для накопления ТКО | ед. | 80 | 26 | 32,5 |
| 3 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 2 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 77,5%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5209,38 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 3507,38 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1000 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 702 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            4495 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 1638 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2155 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 702 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 86,3%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 76,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В 2021 году по программе «Комфортная городская среда» были реализованы проекты в следующих населенных пунктах:

Участник программы Бруль Андрей Иванович с составом семьи 5 человек реализовал социальную выплату в размере 1638 тыс. руб. приобрел жилое помещение в с. Первомайское общ. пл. 106 кв.м.

«Благоустройство центрального парка села» (детская площадка) в                       с. Енисейское;

«Благоустройство сквера» на площади Мира в с. Первомайское (детская площадки, тренажеры).

Установлены площадки ТКО в кол. 10 шт. в с. В-Катунское, 16 шт. в                           с. Первомайское, приобретено 118 контейнеров для накопления ТКО.