Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» в 2021 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварийный ситуаций на объектах ЖКХ | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Просроченная кредиторская задолженность предприятий ЖХК за ТЭР | тыс.руб. | 25000 | 22412 | 89,6 |
| 3 | Количество неоформленных объектов ЖКХ | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Количество неактуализированных схем тепло-, водоснабжения | ед. | 5 | 21 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 97,4%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 3100 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            53277,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 46599,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6678,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В 2021 году был проведен капитальный ремонт котельной в п. Чуйском. Капитальный ремонт теплотрассы в п. Заря. Капитальный ремонт скважины с. Стан-Бехтемир. Капитальный ремонт водонапорной башни п. Заря.

Проводились тендерные закупки на приобретение оборудования для модернизации котельных района в целях снижения потребления энергоресурсов и повышения качества оказываемых услуг.

Были приобретены: котёл водогрейный, трубы и насосы для котельных, приборы учёта воды и тепловой энергии, сетки для ограждения санитарных зон водозаборов.

Помимо этого приобретались материалы для проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.

Были заключены контракты на разработку проектно-сметной документации: реконструкция водопроводной сети с. Сростки; капитальный ремонт теплотрассы с. Лесное; реконструкция водопроводной сети с. Первомайское; изыскательские работы по водоснабжению с. Новиково, с. Верх-Бехтемир;  с. Шебалино.

Однако, в связи с отсутствием финансирования, до конца не удалось завершить работу по актуализации схем тепло-водоснабжения.