Пояснительная записка

исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» на 2019-2023 годы.

2019

-

2020

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 27 201,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24 596,8 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 605 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            26 521,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24 660,7 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1 860,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 97,5%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,2%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В 2020 году был проведен капитальный ремонт участка теплотрассы в с.Малоенисейское. Заменено 990 м. теплотрассы в двухтрубном исполнении. Произведено бурение двух новых скважин (п. Пригородный, с. Верх-Катунское). Проводились тендерные закупки на приобретение оборудования для модернизации котельных района в целях снижения потребления энергоресурсов и повышения качества оказываемых услуг.

В общей сложности было приобретено:

- Генератор дизельный – 1 шт. – для организации передвижной точки питания котельных.

- Генератор бензиновый – 1 шт. – для проведения ремонтных работ на трассах тепло- и водоснабжения.

- Дымососы – 6 шт. – для замены изношенных на котельных района в целях повышения энергоэффективности.

- Насосы циркуляционные – 8 шт. - для замены изношенных из строя на котельных района в целях повышения энергоэффективности.

- Дутьевой вентилятор – 1 шт. для замены в котельной с. Лесное.

Помимо этого приобретались материалы для проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.

Превышение плана по погашению кредиторской задолженности объясняется тем, что 29.12.2020 г.  МУП «Энергетик» произвел погашение части кредиторской задолженности за электроэнергию.

2021

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 97,4%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 3100 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            53277,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 46599,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6678,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В 2021 году был проведен капитальный ремонт котельной в п. Чуйском. Капитальный ремонт теплотрассы в п. Заря. Капитальный ремонт скважины с. Стан-Бехтемир. Капитальный ремонт водонапорной башни п. Заря.

Проводились тендерные закупки на приобретение оборудования для модернизации котельных района в целях снижения потребления энергоресурсов и повышения качества оказываемых услуг.

Были приобретены: котёл водогрейный, трубы и насосы для котельных, приборы учёта воды и тепловой энергии, сетки для ограждения санитарных зон водозаборов.

Помимо этого приобретались материалы для проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.

Были заключены контракты на разработку проектно-сметной документации: реконструкция водопроводной сети с. Сростки; капитальный ремонт теплотрассы с. Лесное; реконструкция водопроводной сети с. Первомайское; изыскательские работы по водоснабжению с. Новиково, с. Верх-Бехтемир;  с. Шебалино.

Однако, в связи с отсутствием финансирования, до конца не удалось завершить работу по актуализации схем тепло-водоснабжения.

2022

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составляет 72%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 27828,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24995,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2832,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            27828,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 24995,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2832,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 74%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Проведен капитальный ремонт водонапорной башни в с. Верх-Бехтемир. Капитальный ремонт модульной линии механизированной подачи топлива в п. Чуйский.

Проводились тендерные закупки на приобретение оборудования для модернизации котельных района в целях снижения потребления энергоресурсов и повышения качества оказываемых услуг.

Были приобретены: котёл водогрейный, трубы и насосы для котельных, приборы учёта воды и тепловой энергии, сетки для ограждения санитарных зон водозаборов.

Помимо этого приобретались материалы для проведения текущих ремонтно-восстановительных работ.

Однако, в связи с отсутствием финансирования, до конца не удалось завершить работу по актуализации схем тепло-водоснабжения.

2023

Степень достижения индикативных показателей в 2023 году составляет 55,3%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 85 176,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета  – 2 513,40

средства краевого бюджета – 64 664,90 тыс. рублей;

средства бюджета района – 17 998,40тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 63 103,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 2 513,40

средства краевого бюджета – 53 097,60 тыс. рублей;

средства бюджета района – 7492,1тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено       на 74,1%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 25%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 51,5%.

Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

В 2023 году по муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» выполнено следующее:

Приобретение резервных источников  на сумму 2901,2 тыс. руб.,

Компенсация населению за коммунальные услуги 1659,1 тыс.руб.,

Подготовка проектно-сметной документации на сумму 349,7 тыс. руб.,

Восстановление КТП с. Первомайское 99,5 тыс.руб.,

Текущий ремонт скважин 320,0 тыс.руб.,

Приобретение котельного оборудования 4743,3 тыс. руб.,

Приобретение резервного запаса угля 3679,5 тыс. руб.,

Капитальный ремонт скважин 2538,8 тыс. руб.,

Капитальный ремонт 3 скважин в с. Первомайское, башни с. Усятское 16 591,4 тыс. руб.,

Капитальный ремонт тепловой сети в с. Лесное  18 288,5 тыс. руб.

Актуализированы 2 схемы теплоснабжения в Первомайском и Верх – Катунском сельсоветах Бийского района.