Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2024-2027 годы» в 2024 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Количество неоформленных объектов ЖКХ | ед. | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Количество не актуализированных схем тепло-, водоснабжения | ед. | 1 | 0 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей в 2024 году составляет 66,7%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 302670,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 264022,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 38648,08 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составил 142423,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 119558,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 22865 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 47,1%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 60,2%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП в 2024 году (мероприятий).

В 2024 году по муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2024-2027 годы» выполнено следующее:

Компенсация населению за коммунальные услуги 5215,9 тыс.руб.,

Подготовка проектно-сметной документации на сумму 14474,23 тыс. руб.,

Приобретение котельного оборудования 4743,3 тыс. руб.,

Капитальный ремонт тепловой сети в с. Лесное  18 288,5 тыс. руб.

Ремонт объектов тепло и водоснабжения 12889,4 тыс. руб.,

Исправление замечаний Ростехнадзор 2906,8 тыс. руб.,

Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Первомайское 52554,2 тыс.руб.,

Приобретение котельного оборудования 3830 тыс. руб.,

Поставка модульной котельной с. Шебалино 30530 тыс. руб.,

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Чуйский 16912,6 тыс.руб.,

Капитальный ремонт водонапорных башен в с. Светлоозерское, с. Новиково 4397,2 тыс. руб.

И.о. заместителя Главы Администрации

района, начальника управления по

жилищно-коммунальному, дорожному

хозяйству, газификации и транспорту                                         Е.С. Боровиков