Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бийского района Алтайского края на 2021-2026 годы» в 4 квартале 2024 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения | тыс. кв.м | 13 | 65,52 | 100 |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 65 | 78,95 | 82,3 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 91,2%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил  28087,50 тыс.руб, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 4693,0 рублей;

средства бюджета района – 23395,5 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 49914,90 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 7394,00 тыс. рублей;

средства бюджета района – 42520,90 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 80,4%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 4 квартал 2024 года (мероприятий).

. Всего на содержание и ремонт дорог общего пользования израсходовано средств дорожного фонда 49914,90 тыс. рублей.

Выполнено:

Отсыпка ПГС:

Малоугреневский сельсовет -1800,00 м2.

п. Пригородный - ул. Северная, п. Боровой, детская площадка.

Отсыпка ПГС:

Верх-Бехтемирский сельсовет – 1860,00 м2.

с. Верх-Бехтемир - ул. Школьная.

Отсыпка ПГС:

Заринский сельсовет – 2143,50 м2.

п. Студенческий - ул. Фермерская от д. 15/2 до д. 4/2, от д. 8 до д. 24, от д. 23  до конторы (ОСП Ягодная).

Ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным  методом  участка дороги по  ул. Магистральная (в районе ЦГБ) с. Первомайское – 110,00 м2.

с. Сростки, ул. Пионерская, ул. Бр.Ореховых, пер. Кривой, ул. Юбилейная, подъем на гору Пикет (ямочный ремонт струйно-индукционным методом) -272 м2; приобретены дорожные знаки для  с. Сростки и с. Верх-Катунское; отсыпка ПГС дорог в  с. Лесное, ул. Совхозная, Стадион - 350 м2.

Отсыпка ПГС: Малоенисейский сельсовет – 5319,50 м2

п. Семеновод, ул.Школьная, ул. Луговая, ул. Новая.

с. Малоенисейское, ул. Полевая;  пер. Крайний;

Отсыпка ПГС:

Первомайский сельсовет – 10580,50 м2.

с. Первомайское - ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Короткая, ул. Российская,  переулок от ул. Луговой до ул. Пролетарская,  переулок от ул. Пролетарская до                 ул. Степная, ул. Строительная, ул. Степная, ул. Сибирская, ул. Студенческая, ул. Рабочая до пересечения с дорогой на п. Заря, ул.Урожайная, ул. Цветочная,                      ул. Бийская,  съезд от Тогульского тракта.

Отсыпка ПГС:

Енисейский сельсовет - 4905,60 м2.

с. Енисейское - ул. Короткая, пер. Колхозный от д. №2 до пересечения с               ул. Мисюкова д. № 44, ул. Мира, пер. Короткий, ул. Лесная подъезд к ФАПу и к ДЮСША, ул. Рязанова.

Отсыпка ПГС:

Большеугреневский сельсовет- 4416,80 м2.

с. Большеугренево - ул. Весенняя,  ул. Боровая, ул. Советская.

Отсыпка ПГС:

Новиковский сельсовет – 5665,00 м2.

с. Новиково - ул. Школьная, ул. Лесная,  пер. Складской.

Отсыпка ПГС:

Шебалинский сельсовет – 1772,00 м2.

с. Шебалино - пер. Школьный, пер. Луговой,  пер. Красноармейский, пер. Садовый.

Отсыпка ПГС:

Калининский сельсовет – 1325,00 м2.

с. Стан-Бехтемир - ул. Береговая, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Боровая,                 ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Приморская, ул. Колхозная, ул. Мира, ул. Луговая.

Отсыпка ПГС:

Светлоозерский сельсовет - 1875,00 м2.

с. Светлоозерское - ул.9 мая, ул. Новая.

Отсыпка ПГС:

Сростинский сельсовет – 1500,00 м2.

с. Сростки, ул. Красноармейская, ул. Лесная, ул. Зеленый клин, ул. Спекова (частично).

Ремонт асфальтового покрытия :

Ремонт дороги по ул. Молодежная в с. Верх-Бехтемир Бийского района Алтайского края – 4414 м2.

Ремонт дороги по ул. Советская в с. Ключи Бийского района Алтайского края;

Ремонт тротуаров по ул. Школьная в с. Стан-Бехтемир Бийского района Алтайского края – 6396 м2.

Ремонт дороги по ул. Советская в п. Усть-Катунь Бийского района Алтайского края – 3896 м2.

Ремонт улично-дорожной сети по ул. Братьев Ореховых в с.Сростки, Бийского района, Алтайского края – 2881 м2.

Ремонт улично-дорожной сети по ул. Пионерская в с. Сростки, Бийского района, Алтайского края – 3427 м2.

Выполнено нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах у зданий школ в Енисейском, Первомайском, Малоенисейском, Малоугреневском, Верх-Бехтемирском, Лесном сельсоветах.

И. о. Зам. Главы района, начальника МКУ

по  ЖК, ДХ газификации и транспорту

Администрации Бийского  района.                           _________________                   Е.С. Боровиков