**Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Газификация муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2024-2026 годы за 12 месяцев 2024 года.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План по программе на 2024г | Факт за 12 мес. 2024г | Факт к плану, % |
| 1 | Протяжённость газопроводов | км | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Количество квартир (домов) с возможностью газификации | шт. | 350 | 0 | 0 |
| 3 | Численность населения, обеспеченного природным газом | чел. | 1050 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 0%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2024г по Программе составляет 1 500 тыс. руб. Фактическое финансирование за 2024 год составляет 0 тыс.руб, в том числе из бюджета МО 0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 12 месяцев 2024 года выполнено на 0 %.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 0%. Программа характеризуется низким уровнем эффективности.

**2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев 2024 года (мероприятий).**

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Бийский район включен в сводный план-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах Алтайского края.