УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации Бийского района

от 13.07.2021 г. № 712

План

мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности

муниципальной системы оповещения населения

Бийского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Вид документа | Исполнитель |
| 1. | |  | | --- | | Подготовка проекта распоряжения о создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | 2021 г. | Распоряжение Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 2. | |  | | --- | | Сбор и подготовка предложений о финансовых затратах по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | 2021 г. | Пояснительная записка | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 3. | |  | | --- | | Оценка финансовых затрат по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | 2021 г. | Пояснительная записка | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бийского района |
| 4. | |  |  | | --- | --- | | Подготовка и представление предложений о   |  | | --- | | внесении изменений в решение Бийского районного Совета народных депутатов «О бюджете» с планируемыми расходами на мероприятия по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | | ежегодно | Пояснительная записка | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Бийского района |
| 5. | |  | | --- | | Внесение изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Бийского района» в части включения мероприятий по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | ежегодно | Постановление Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 6. | |  | | --- | | Проведение мероприятий по организации подготовки дежурных ЕДДС Бийского района -органа повседневного управления ТП РСЧС Бийского района. | | ежегодно | План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Бийского района Алтайского края | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |
| 7. | |  | | --- | | Разработка технического задания на проектирование муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края, (в соответствии с принятым на заседании КЧС Бийского района Алтайского края вариантом модернизации муниципальной системы оповещения) | | |  | | --- | | 2022 г.  (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного  бюджета на  2022 год) | | |  | | --- | | Техническое задание согласованное с  ГУ МЧС России по Алтайскому краю | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю |
| 8. | |  | | --- | | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта муниципальной системы оповещения | | 2022 г.  (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного  бюджета на  2022 год) | |  | | --- | | Комплект  конкурсной  документации,  муниципальный  контракт | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района |
| 9. | |  | | --- | | Разработка технического проекта по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | 2022 г.  (при наличии бюджетных ассигнований в расходах районного  бюджета на 2022 год) | |  | | --- | | Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по Алтайскому краю; операторами связи и вещания | | |  | | --- | | Проектная организация - исполнитель технического проекта | |
| 10. | |  | | --- | | Проведение государственной экспертизы технического проекта | | 2023 г. | |  | | --- | | Положительное  решение  государственной  экспертизы | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  Подрядная организация - исполнитель государственной экспертизы |
| 11. | |  | | --- | | Подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | 2024 г. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ по созданию (модернизации) муниципальной системы оповещения на территории Бийского района | | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района |
| 12. | |  | | --- | | Поэтапное построение муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | | |  | | --- | | В соответствии с календарным планом строительно-монтажных и пусконаладочных работ | | |  | | --- | | Протоколы, акты | | |  | | --- | | Исполнитель работ | |
| 13. | |  | | --- | | Проведение приемочных испытаний построенных элементов муниципальной системы оповещения. Ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения на территории Бийского района Алтайского края | | |  | | --- | | По факту окончания монтажных и пусконаладочных работ | | |  | | --- | | Акт сдачи и приемки; акт ввода в эксплуатацию | | |  | | --- | | Приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию муниципальной системы оповещения | |
| 14. | |  | | --- | | Проведение обучения персонала муниципальной системы оповещения | | |  | | --- | | По окончанию монтажных и пусконаладочных работ | | |  | | --- | | Обучение персонала | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  ГУ МЧС России по Алтайскому краю |
| 15. | |  | | --- | | Информирование населения Бийского района Алтайского края о вводе муниципальной системы оповещения | | |  | | --- | | По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения | | |  | | --- | | Проведение информационных кампаний по информированию населения | | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района,  Редакция районной газеты «Моя Земля» |
| 16. | Оформление паспорта на муниципальную систему оповещения по установленной форме, согласно положению совместного приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г.  № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | По факту ввода в эксплуатацию системы оповещения | Распоряжение Администрации Бийского района | Отдел ГОЧС и МР Администрации Бийского района |