План создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Бийском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость (тыс. руб.) | Освоено в 2023 году | План на 2024 год | План на последующие годы | Планируемые сроки реализации | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 6 425,6 | 6 425,6 |  |  | 2023 | Ремонт дорог |
| 2 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Усятское | краевой, местный бюджеты | 7 306,8 | 7 306,8 |  |  | 2023 | Ремонт дорог |
| 3 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 7 468,7 |  | 7 468,7 |  | 2024 | Ремонт дорог |
| 4 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Ключи | местный бюджет | 10 799,03 |  | 10 799,03 |  | 2024 | Ремонт дорог |
| 5 | Капитальный ремонт дорог в селах | с. Верх-Бехтемир | местный бюджет | 8 259,09 |  | 8 259,09 |  | 2024 | Ремонт дорог |
| 6 | Капитальный ремонт дорог в селах | п. Усть - Катунь | местный бюджет | 6 067,96 |  | 6 067,96 |  | 2024 | Ремонт дорог |
| 7 | Капитальный ремонт дорог в селах (ремонт тротуаров) | с. Стан-Бехтемир | местный бюджет | 1 001,43 |  | 1 001,43 |  | 2024 | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость (тыс. руб.) | Освоено в 2023 году | План на 2024 год | План на последующие годы | Планируемые сроки реализации | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распределительный газопровод от ГРП-1/2 (Газопровод до жилых домов по ул. Урожайная) в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.2 | Распределительный газопровод от ГРП-2/1 (Газопровод до жилых домов в границах улиц: Степная, Магистральная, Луговая, Российская) в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.3 | Распределительный газопровод от ГРП-3 (Газопровод до жилых домов в границах улиц: Полянка, Российская, Луговая) в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.4 | Распределительный газопровод от ГРП-6 (Газопровод до жилых домов по улицам: Тогульская, Спортивная, Целинная, Демидова) в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.5 | Распределительный газопровод от ГРП-7 (Газопровод до жилых домов по улицам: Молодежная, Рабочая, ул. Строительная, пер. Весенний) в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.6 | Распределительный газопровод в п. Заря Бийского района Алтайского края | с. Заря | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| 1.7 | Распределительный газопровод в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | с.Первомайское | Средства единого оператора газификации |  |  |  |  | 2022-2024 | Обеспечение населения природным газом |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | с. Лесное | краевой, местный бюджеты | 140 415,3 | 22 175,8 | 118 239,5 |  | 2023-2024 | Капитальный ремонт тепловых сетей |
| 2.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | п. Чуйский | краевой, местный бюджеты | 27 800,0 |  | 27 800,0 |  | 2024 | Капитальный ремонт тепловых сетей |
| 2.3 | Установка модульной котельной | с. Шебалино | краевой, местный бюджеты | 39 400,0 |  | 39 400,0 |  | 2024 | Установка модульной котельной |
| 3.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД по водоснабжению | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 8 397,9 | 2 944,2 | 2 903,2 |  | 2021-2024 | Разработка ПСД |
| 3.2 | Капитальный ремонт водозаборного узла | с. Новиково | краевой, местный бюджеты | 2 564,4 | 2 564,4 |  |  | 2023 | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Капитальный ремонт водонапорной башни | с. Усятское | краевой, местный бюджеты | 4 767,5 | 4 767,5 |  |  | 2023 | Капитальный ремонт |
| 3.4 | Капитальный ремонт скважин на водозаборном узле №2, 3 | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 12 223,9 | 12 239,9 |  |  | 2023 | Капитальный ремонт |
| 3.5 | Разработка ПСД по водоснабжению | с. Первомайское | краевой, местный бюджеты | 3 204,5 |  | 3 204,5 |  | 2023-2024 | Разработка ПСД |
| 3.6 | Капитальный ремонт: устройство каменной призмы на аварийном участке берега р. Катунь и восстановление аварийного участка берега р. Катунь в районе ул. Советская и Береговая | с. Сростки | краевой, местный бюджеты | 15 158,0 |  | 15 158,0 |  | 2024 | Капитальный ремонт |
| 3.7 | Капитальный ремонт водозаборного узла | п. Амурский | краевой, местный бюджеты | 2 840,8 |  |  |  | 2024 | Капитальный ремонт |
| 3.8 | Капитальный ремонт водозаборного узла | п. Заря | краевой, местный бюджеты | 5 142,3 |  |  |  | 2024 | Капитальный ремонт |
| 3.9 | Капитальный ремонт водонапорной башни | п. Амурский | краевой, местный бюджеты | 4 103,4 |  | 4 103,4 |  | 2024 | Капитальный ремонт |
| 3.10 | Капитальный ремонт водонапорной башни | с. Новиково | краевой, местный бюджеты | 2 523,6 |  | 2 523,6 |  | 2024 | Капитальный ремонт |
| 3.11 | Капитальный ремонт водонапорной башни | с. Светлоозерское | краевой, местный бюджеты | 4 823,04 |  | 4 823,04 |  | 2024 | Капитальный ремонт |

4. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость (тыс. руб.) | Освоено в 2023 году | План на 2024 год | План на последующие годы | Планируемые сроки реализации | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Усятская СОШ» | с. Усятское | краевой, местный бюджеты | 6 329,2 | 6 329,2 |  |  | 2023 | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Шебалинская СОШ им. братьев Кравсченко» | с. Шебалино | федеральный, краевой, местный бюджеты | 177 081,3 | 76 664,7 |  |  | 2022-2023 | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Капитальный ремонт здания Дома Культуры | с. Большеугренево | краевой, местный бюджеты | 15 018,2 | 2 371,5 |  |  | 2022-2023 | Капитальный ремонт |
| 4.4 | Капитальный ремонт Верх-Катунский детский сад | с. Верх-Катунское | краевой, местный бюджеты | 10 602,1 | 10 602,1 |  |  | 2023 | Капитальный ремонт |