|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  Бийский район Алтайского края  на 2022 – 2026 годы |

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Срок  реализации | Участник программы | Сумма затрат тыс. руб. | | | | | | Источник финанси-рования |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Повышение энергетической эффективности экономики района через реализацию правовых, организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования | 2022-2026 | Администрация Бийского района | 0 | 605,4 | 2682 | 0 | 0 | 3287,4 | Бюджет района |
| Задача 1.1. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и холодной воды | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые ПВХ | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 2064,6 | 0 | 0 | 2064,6 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.2. Установка приборов учета тепловой энергии и количества теплоносителя | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 605,4 | 0 | 0 | 0 | 605,4 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.3. Установка приборов учета холодной воды | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.4. Ремонт системы отопления в Муниципальных учреждениях | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 617,4 | 0 | 0 | 617,4 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.5. Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.1.6. Утепление чердачных перекрытий (кровли) теплоизоляционными материалами | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Задача 1.2. Уменьшение объема энергетических ресурсов, используемых муниципальными учреждениями | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1. Установка энергосберегающих светодиодных светильников в помещениях муниципальных и бюджетных организаций Бийского района | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.2.2. Замена ламп на светодиодные в помещениях муниципальных и бюджетных организаций Бийского района | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Мероприятие 1.2.3. Внедрение во внутреннее освещение датчиков движения | 2022-2026 | Муниципальные учреждения Бийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Задача 1.3. Уменьшение объема энергетических ресурсов, используемых в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.3.1. Замена ламп на светодиодные на сетях уличного освещения | 2022-2026 | Администрации сельских советов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
| Итого по программе | 2022-2026 |  | 0 | 605,4 | 2682 | 0 | 0 | 3287,4 | Бюджет района |